## Slide 1
خطة العمل المحدثة لتسهيل التجارة في مصر ابريل 2013
التوصية / الإجراء | النوع | التبعية أو القائم بالإجراء | المدى الزمني | التكلفة التقديرية
أولا: تبسيط الإجراءات ثم استكمال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 1-1 تبسيط الإجراءات المتبعة في عمليات التجارة الدولية (الاستيراد ، التصدير، العبور ، إعادة التصدير) في جميع المنافذ البرية والجافة استرشادا بالنموذج المقترح لتبسيط الإجراءات مع مراعاة تقليل عدد المستندات المطلوبة ، وعدد التوقيعات ، والأزمنة للمعاملات والتكاليف المصاحبة ، استرشادا بالممارسات الحسنة علي المستوي العالمي | مشروع | وزارة النقل من خلال اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة | 3 شهور | منخفضة
1-2 استكمالا لميكنة المعاملات في جميع القطاعات المشاركة في عمليات حركة البضائع (الجمارك ، موانئ ، منافذ برية وجوية، تجار ووكلائهم، بنوك، تأمين ،جهات رقابية) بحيث تشمل هذه الميكنة البيانات الجمركية، وبيانات الحمولة ، ومخططات توزيع الحاويات علي السفينة ، ونظم المستودعات ، وسداد الرسوم والمعاملات، والتصاريح والاذونات وفواتير البضاعة ، وشهادات الجهات الرقابية) | مشروع | ينفذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل ووزارة الاتصالات ووزارة المالية كأحد أنشطة اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة | سنتان | مرتفعة
1-3 استكمالا لتطبيق تكنولوجيا المعلومات (IT) والتبادل الالكتروني للبيانات (EDI) بين جميع الإطراف المشاركة في الإجراءات ،بحيث تربط جميع تلك الإطراف في نظام متكامل يتبع فيه نظام موحد للتبادل الالكتروني للبيانات يتفق مع المواصفات العالمية للرسائل الالكترونية (انظر النموذج المقترح لتبسيط سير الإجراءات) | مشروع | ينفذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل ووزارة الاتصالات كأحد أنشطة اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة | 4 سنوات | مرتفعة

## Slide 2
التوصية / الإجراء | النوع | التبعية أو القائم بالإجراء | المدى الزمني | التكلفة التقديرية
ثانيا: الموانئ البحرية 2-1 دراسة طاقة وإمكانيات والقدرة الاستيعابية للمواني المصرية الحالية من حيث الأرصفة وساحات التخزين ومعدات الشحن والتفريغ والموازين في ضوء التطور المتوقع لحركة التجارة الخارجية لمصر لبيان مدي التوسع والتطوير المطلوب وبحث سبل وأساليب التمويل الممكنة (ويمكن الاستفادة من الدراسات السابقة التي أعدت في هذا المجال) | دراسة تطبيقية | وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل | سنة | منخفضة
2-2 تحديد رسوم الخدمات بالموانئ ورسوم خدمات التوكيلات الملاحية بحيث تتواءم تلك الرسوم من الأسعار العالمية مع التحديث المستمر لهذه الرسوم بما يضمن المنافسة والشفافية والموائمة مع التكلفة الحقيقية لأداء الخدمة | لائحة تعريفية للرسوم المقررة علي الخدمات | وزارة النقل (المجلس الأعلي للمواني) |  | 
2-3 تفعيل دور الموانئ الجافة في مجال تداول البضائع لتصبح المواني البحرية بوابات لعبور البضائع إلي المواني الجافة، وصياغة قانون لتنظيم العمل بها، مع بحث إمكانية تفعيل دور الاستثمار الخاص في تقديم البنية الفوقية وتشغيل وإدارة المواني الجافة بعقود امتياز | مراجعة كاملة للموقف الحالي للمواني الجافة، وصياغة قانون لتنظيم العمل بها، وإعداد مخطط شامل لتفعيل دور القائم منها وبحث وإنشاء مواني أخري بالقرب من أماكن التجمعات الصناعية | الهيئة العامة للمواني البرية الجافة مع وزارة المالية مع الاستفادة من الدراسة التي أعدتها وزارة النقل في هذا الشأن | سنة | منخفضة

## Slide 3
التوصية / الإجراء | النوع | التبعية أو القائم بالإجراء | المدى الزمني | التكلفة التقديرية
ثالثا: الجمارك 3-1 استكمال اعتماد أسلوب الانتقائية المعتمد علي نظام ”إدارة المخاطر“ Risk Management“ لتقرير مدي الحاجة إلي فحص الرسائل الواردة عن طريق الـ Express Carrier والطرود ذات الإحجام الصغيرة ، مع العمل علي رفع نسبة بضائع المسار الأخضر لتصل إلي اعلي من 90 في المائة أسوة بكثير من الدول المتقدمة وذلك من خلال الاستفادة بقواعد البيانات المختلفة | دراسة | مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة | ستة شهور | منخفضة
3-2 وضع آلية تلزم الجهات الرقابية بتطبيق القرار رقم 106 لعام 2000 لرئيس الجمهورية المتضمن ان تكون لجان الجهات الرقابية فى لجنة واحدة على ان يتضمن ذلك امكانية اعادة صياغة للقرار كأن يصدر فى صورة قانون مثلاً | إعادة صياغة وإيجاد الية تضمن تنفيذ القرار 6 | هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات او اى سلطة تقترحها اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة | 3شهور | منخفضة
3-3 انضمام مصر الى اتفاقية النقل الدولى للبضائع بموجب بطاقات TIR ، واتفاقية كيوتو لتبسيط وموائمة الاجراءات الجمركية بعد دراسة المزايا التىتعود على مصر جارء ذلك | دراسة | وزارة النقل ومصلحة الجمارك واتحاد الغرف التجارية والاتحاد المصري للتأمين | ستة شهور | منخفضة
3-4 إنشاء / تفعيل سلطة رقابية على الجهات العاملة فى المنافذ الحدودية لتلقى الشكاوى الخاصة بأداء العاملين ، ووضع اليات لمعالجة تلك الشكاوي. | إنشاء جهاز | الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة | سنة | منخفضة
3-5 وضع ضوابط لاحجام العينات التى تؤخد للفحص بما يناسب نوعيات السلع المختلفة ومتطلبات جهات الفحص ، مع تحديد نوعيات العينات التى يمكن اعادتها الى اصحاب البضاعة مع تطبيق القواعد الصادرة فى هذا الشأن ان وجدت. | قرار | مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات | عاجل | صفر

## Slide 4
التوصية / الاجراء | النوع | التبعية او القائم بالاجراء | المدي الزمنى | التكلفة التقديرية
3-6 زيادة الجمارك لعدد اجهزة الكشف على الحاويات بالموجات. | مشروع | مصلحة الجمارك | 4 سنوات | متوسطة
3-7 مد فترة عمل اجهزة الكشف بالموجات المملوكة للجمارك لتكون من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً. | قرار | مصلحة الجمارك | عاجل | صفر
رابعاً : الجهات الرقابية الاخري : 4-1 زيادة عدد وطاقة ونوعية المعامل التابعة للجهات الرقابية بناءً على مراجعة كاملة لمتطلبات حركة بضائع التجارة الخارجية لمصر فى جميع المنافذ البرية والجوية. | مشروع | هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالاشتراك مع الحجر الزراعى والصحى | 6 شهور | متوسطة
خامساُ : المنافذ البرية : 5-1 الاتفاق مع الدول الجوار على انشاء منافذ حدودية مشتركة وذلك لتنفيذ الاجراءات الجمركية للدولتين فى نفس الموقعه. | مشروع | مصلحة الجمارك ووزارة التعاون مع دول الجوار | 5 سنوات | مرتفعة
5-2 اصدار قرار بالغاء تحصيل رسوم ارضيات بميناء نويبع على البضائع التى لا توضع بمستودعات اليناء 0 | قرار | هيئة ميناء نويبع | عاجل | صفر
5-3 اصدار قرار بالغاء تحصيل رسوم الشحن والتفريغ بالموانىء البرية على البضائع التى يتولى متهدى النقل اعباء الشحن والتفريغ. | قرار | الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة | عاجل | صفر
سادساً : المطارات : 6-1 تذليل مشاكل الشحن الجوي عن طريق طائرات الترانزيت والطيران العارض وذلك لتوفير فرغات الشحن المصرية المساهمة فى رفع مستوى الصادرات المصرية لتتناسب مع حجم الحركة خاصة لدول افريقيا. | دراسة | وزارة الطيران المدنى | 4 شهور | منخفضة

## Slide 5
التوصية / الاجراء | النوع | التبعية او القائم بالاجراء | المدي الزمنى | التكلفة التقديرية
6-2 اعداد دراسة لتقدير حجم البضائع المتوقع تداولها بالمطارات المصرية للعشر سنوات القادمة ، وبيان ما يتطلبه ذلك من توسيعات فى المخازن ومعدات الشحن والساحات وطاقة النقل الجوى مع وضع بدائل لتمويل هذه المتطلبات | دراسة | وزارة الطيران المدنى | سنة | منخفضة
سابعاً : الجهات المشرفة على بضائع الترانزيت : 7-1 قيام سكك حديد مصر بتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب تشجيعاً على جذب بضائع التجارة الخارجية للاستفادة من التكلفة المنخفضة لمسافات النقل الطويلة ( اكثر من 250 كيلو متر ). | إنشاء شركة تابعة لسكك حديد مصر لتقديم الخدمة بالاشتراك مع شركات النقل البري على الطرق | سكك حديد مصر بالاشتراك مع شركات نقل البضائع على الطرق | سنة | متوسطة
7-2 إنشاء مراكز لتوزيع البضائع خارج المدن الكبري Freight Distribution Centers مع ضرورة تواجدها بالقرب من وصلات السكك الحديدية او النقل النهري مع الاستفادة من الدراسات التى قامت بها وزارة النقل فى هذا المجال ( 1 ) . | مشروع | القطاع الخاص من خلال التشجيع الحكومى تحت اشراف وزارة النقل والمحليات | 4 سنوات | مرتفعة
7-3 إعادة هيكلة سكك حديد مصر وذلك بفصل قطاع نقل البضائع ليصبح كيان مستقل من الناحية المالية والادارية والتشغيلية وبما يسمح بدرجة اعلى من المرونة فى التعامل مع سوق النقل او استقطاب مزيد من بضائع التجارة الخارجية. | مشروع لاعادة الهيكلة | وزارة النقل ممثلة فى سكك حديد مصر | سنة | متوسطة
ثامناً : وسائل النقل : 8-1 إعتماد نظام النقل متعدد الوسائط وصياغة قانون لتنظيمة وذلك لتسهيل نقل بضائع التجارة الخارجية مع المشاركة فى صياغة الاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد. | إنشاء قسم داخل وزارة النقل لوضع الرؤية ومتطلبات تفعيل النقل متعدد الوسائط | وزارة النقل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والخبرة فى هذا المجال وبيوت الخبرة المحلية والدولية | سنة | منخفضة

## Slide 6
التوصية / الاجراء | النوع | التبعية او القائم بالاجراء | المدى الزمنى | التكلفة التقديرية
8-2 التوسع فى إنشاء المحطات التبادلية والاسراع فى استكمال المحطة التبادلية للحاويات بميناء اثر النبى النهري 0 | استكمال المشروع | وزارة النقل ومحافظة القاهرة | سنة | متوسطة
8-3 إنشاء مراكز لوجيستية متكاملة بما فى لك البنية التشريعية والادارية | مشروع | وزارة النقل | سنتين | مرتفعة
8-4 تبنى مشروع يتيح للاستثمار الخاص بإنشاء شركات نقل نهري (مشغلين للخدمة) للاستفادة من خطة وزارة النقل الرامية الى تحسين البيئة الملاحية فى القنوات الملاحية المصرية والتى تتضمن تخصيص 759 مليون جنية لذلك 0 | مشروع لدخول مستثمرين قطاع خاص لتقديم خدمة النقل النهري | وزارة النقل ( هيئة النقل النهري ) بالتعاون مع وزارة الاستثمار | 3 سنوات | منخفضة
8-5 إلزام مالكى شاحنات النقل على الطرق بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة النقل من قبل وزارة النقل بالاضافة الى الترخيص الذى تمنحة ادارات المرور ، واضافة ذلك لقانون المرور 0 | قرار + تعديل قانون | وزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المرور | عاجل | صفر
8-6 تبنى سياسة تقلل تدريجيا من الاعتماد على نظام المقطورات لما تسببه من زيادة درجة الجسامة فى الحوادث التى تعيق حركة المرور على الطرق فضلاً عن الفاقد فى البضائع 0 | قرار | وزارة النقل | عاجل | صفر
8-7 تشديد عمليات الفحص الدوري على مركبات النقل الثقيل ( اللوريات ) لمتابعة الحالة الفنية للمركبة والحد من الحوادث وضمان خدمة جيدة لنقل البضائع من والى الموانىء 0 | ضوابط جديدة لضمان جدية الفحص الفنى للمركبات | وزارة الداخلية – الادارة العامة للمرور | عاجل | صفر

## Slide 7
التوصية / الاجراء | النوع | التبعية او القائم بالاجراء | المدى الزمنى | التكلفة التقديرية
تاسعاً : جهاز الشرطة : 9-1 إزالة التداخل فى الاختصاصات بين اجهزة الجمارك وشرطة الموانىء البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية البرية ووضع اليه لمتابعة التطبيق 0 | قرار تحديد الاختصاصات بصورة دقيقة والية لمتابعة ذلك | اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بالتعاون مع مصلة الجمارك ووزارة الداخلية – ووزارة النقل | 3 شهور | صفر
عاشراً : الجهات الحكومية بصفة عامة : 10-1 مراجعة شروط واجرات تسجيل السفن فى مصر حاليا وتبسيطها مع اتاحة تملك السفن عن طريق نظام التأجير التمويلى لزيادة اعداد الاسطول الوطنى الذى يرفع علم مصر 0 | مراجعة وتعديل شروط وقوانين تملك السفن | وزارة النقل | 6 شهور | صفر
10-2 مراجعة كاملة للاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مصر فى مجال النقل الن\بري بغرض تفعيل فحواها وإزالة اى تعارض بينها بما يفيد تسهيل حركة البضائع والافراد 0 | دراسة | وزارة النقل | سنة | منخفضة